# KẾ HOẠCH CHI TIẾT 3 TUẦN: PHÁT TRIỂN LUỒNG MVP KNOWLEDGE GRAPH TRONG TUYỂN DỤNG

Dự án: Xây dựng Đồ thị tri thức (Knowledge Graph - KG) hỗ trợ tuyển dụng và CV-JD Matching (Cấu phần thuộc Dự án lớn)

Nhân sự tham gia: Tuấn Anh (KG Lead), Được (AI R&D & Data Specialist), Dương (KG Researcher & Implementer)

Phương thức quản lý: Báo cáo tiến độ độc lập qua tài liệu viết (Asynchronous Reporting) vào lúc 20:00 ngày Thứ 7 hàng tuần.

Tài liệu và link dataset đây: TopJob Skill Graph Documents

## I. KIẾN TRÚC ĐỒ THỊ & PIPELINE Ý TƯỞNG (LEADER PROVIDED)

Hệ thống tập trung vào việc hình thành một luồng xử lý thực dụng (End-to-End Pipeline), nạp cấu trúc dữ liệu thô và từ điển vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j dựa trên thiết kế Schema có sẵn.

### 1. Kiến trúc Schema Đồ thị v1

- Các loại thực thể (Nodes):

  - JD/CV ID: Node đại diện cho tin tuyển dụng hoặc hồ sơ ứng viên (chứa các thuộc tính định danh cơ bản).

  - Skill: Node đại diện cho kỹ năng chuyên môn (ví dụ: Python, Machine Learning).

  - Tool: Node đại diện cho công cụ làm việc (ví dụ: Docker, Tableau).

  - Certificate: Node đại diện cho chứng chỉ nghề nghiệp (ví dụ: AWS Solutions Architect, PMP).

- Các loại mối quan hệ (Edges):

  - Mối quan hệ Ngang (Tuyển dụng): Kết nối từ JD/CV ID sang nhóm các thực thể kỹ năng, công cụ, chứng chỉ thông qua các hành vi: REQUIRE_SKILL, REQUIRE_TOOL, REQUIRE_CERTIFICATE.

  - Mối quan hệ Dọc (Ngữ nghĩa phân cấp từ từ điển ESCO): Kết nối giữa Skill IS_A_SUBSKILL_OF -> Skill (Thể hiện quan hệ cha - con, ví dụ: Deep Learning là subskill của Machine Learning).

  - Mối quan hệ Mở rộng (Xu hướng thị trường từ Job thực tế): Kết nối giữa Skill -COMPLIMENT-> Skill (Thể hiện các cặp kỹ năng thường xuyên đi kèm với nhau trong thực tế tuyển dụng).

### 2. Luồng Pipeline tổng thể của hệ thống

- [Bước 1: Skill Extraction & Categorization]

- ➔ Đã được Leader hoàn thiện trước, cung cấp dữ liệu thô đầu vào dưới dạng cấu trúc phân loại sơ bộ.

- ↓

- [Bước 2: Deduplication (Lọc trùng)]

- ➔ Thực hiện chuẩn hóa, lọc trùng thực thể ở mức độ cơ bản bằng phương pháp so khớp ký tự (Lexical).

- ↓

- [Bước 3: Mapping ESCO & Co-occurrence Mining (Sinh Edges)]

- ➔ Ánh xạ mã định danh danh pháp chuẩn của ESCO và dùng bộ đếm tần suất đồng xuất hiện từ tập Job thực tế để sinh ra cấu trúc file mối quan hệ dọc/mở rộng.

- ↓

- [Bước 4: Push Data on Neo4j Graph DB]

- ➔ Sử dụng các file dữ liệu trung gian dạng CSV phẳng và nạp trực tiếp qua lệnh LOAD CSV/Neo4j Importer.

- ↓

- [Bước 5: Testing & Graph-based CV-JD Matching]

- ➔ Vận hành luồng truy vấn Cypher đếm số node trùng khớp trực tiếp để xuất bảng điểm xếp hạng ứng viên, kiểm chứng khả năng phân biệt lỗi ngữ nghĩa.

## NGUYÊN TẮC THỰC THI

Do Tuấn Anh và Dương phải đồng thời vận hành một dự án song song là Data Crawling, áp lực thời gian là rất lớn. Bản kế hoạch này áp dụng triệt để nguyên tắc Hạ cấp kỹ thuật để bảo vệ luồng chạy:

- Cắt bỏ hoàn toàn việc lập trình Python Driver kết nối cơ sở dữ liệu: Tuấn Anh và Dương không viết code Python để nạp data. Toàn bộ dữ liệu thô và từ điển sẽ được xuất ra file CSV phẳng, sau đó dùng lệnh LOAD CSV trực tiếp trên Neo4j Browser hoặc công cụ kéo thả Neo4j Data Importer để dựng đồ thị.

- Đơn giản hóa thuật toán Matching: Thuật toán chấm điểm ở Tuần 3 chỉ thực hiện Đếm số lượng thực thể trùng nhau trực tiếp (Intersection Count) giữa CV và JD. Các mối quan hệ dọc (subskill) và mở rộng (compliment) vẫn được nạp đầy đủ lên đồ thị ở Tuần 2 để thông suốt Schema của Leader, nhưng tạm thời chưa đưa vào công thức tính điểm phức tạp ở tuần cuối.

- Tối giản hóa tài liệu Seminar: Không làm slide, không thuyết trình. Tuấn Anh chỉ cần chuẩn bị một văn bản hướng dẫn vận hàn.

- Nghiên cứu tài liệu bắt buộc: Song song với việc thực thi kỹ thuật tối giản, tất cả 3 thành viên bắt buộc phải đọc các bài báo khoa học (Papers) và tài liệu về Knowledge Graph từ danh sách đã chuẩn bị, đồng thời chủ động tự mở rộng nghiên cứu, tìm tòi thêm, tiến hành tóm tắt nội dung và nộp báo cáo nghiên cứu độc lập.

## II. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TỪNG TUẦN (WEEKLY HIGH-LEVEL PLAN)

- Tuần 1: Nghiên cứu Paper lý thuyết, Tiếp nhận Schema, Trích xuất quan hệ & Chuẩn bị môi trường

  - Trọng tâm: Đọc tập tài liệu/paper được giao kết hợp tự mở rộng tìm tòi và viết báo cáo nghiên cứu; Cài đặt môi trường Neo4j cục bộ (Tuấn Anh & Dương); Bóc tách cấu trúc phân cấp ESCO và dùng Pandas đếm tần suất đồng xuất hiện kỹ năng từ dữ liệu Job thực tế để chuẩn bị sẵn nguồn dữ liệu tạo Edge (Được).

- Tuần 2: Triển khai Đánh giá Embedding & Xuất nhập CSV phẳng lên Đồ thị

  - Trọng tâm: Nghiên cứu sâu về các phương pháp luận nâng cao qua tài liệu; Thực hiện kiểm nghiệm định lượng mô hình Embedding hiện có với tập test Hard Negative (Được); Chuyển đổi dữ liệu trích xuất thành các file CSV cấu trúc và dùng lệnh LOAD CSV đẩy trực tiếp lên Neo4j (Tuấn Anh & Dương).

- Tuần 3: Khởi chạy Logic Matching trực tiếp & Bàn giao tài liệu hướng dẫn

  - Trọng tâm: Tổng kết phần nghiên cứu lý thuyết mở rộng; Thực thi câu lệnh Cypher giao điểm (Intersection) để xuất bảng điểm xếp hạng ứng viên thô (Dương); Viết tài liệu tóm tắt hướng dẫn vận hành hệ thống thay thế cho nội dung Seminar (Tuấn Anh); Đóng gói module làm sạch dữ liệu (Được).

## III. KẾ HOẠCH CHI TIẾT TỪNG TUẦN CHO MỖI NGƯỜI & YÊU CẦU BÁO CÁO

YÊU CẦU CHUNG VỀ BÁO CÁO THỨ 7 (20:00 HÀNG TUẦN):

Mỗi thành viên nộp báo cáo ngắn gọn bằng văn bản qua hệ thống quản lý chung bao gồm các mục:

- Link thư mục chứa kết quả thực tế (File mã nguồn Script thô/File dữ liệu CSV phẳng/Văn bản hướng dẫn).

- File báo cáo tóm tắt nội dung (Literature Review) từ các Paper/Tài liệu thuộc danh sách đã chuẩn bị hoặc nội dung tự tìm tòi, mở rộng nghiên cứu trong tuần.

- Các điểm nghẽn kỹ thuật (Blockers) phát sinh cần ý kiến đóng góp.

- Các đầu việc cụ thể sẽ thực hiện trong tuần kế tiếp dựa trên khung kế hoạch tổng thể.

### TUẦN 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT, TIẾP NHẬN SCHEMA, TRÍCH XUẤT QUAN HỆ & CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

#### Mục tiêu cần đạt sau Tuần 1:

- Cả 3 thành viên hoàn thành vòng đọc đầu tiên và nộp báo cáo tóm tắt các Paper/Tài liệu từ danh sách đã chuẩn bị, kết hợp thông tin tự tìm kiếm mở rộng.

- Tuấn Anh & Dương cài đặt xong Neo4j Browser, hiểu rõ Schema v1 để chuẩn bị cấu trúc bảng Excel định dạng đầu vào, hoàn thành dàn ý tài liệu tóm tắt. Có thể phản biện, mở rộng, chỉnh sửa để tạo ra các thiết kế Schema tốt hơn.

- Được bóc tách xong cấu trúc phân cấp kỹ năng ESCO và dùng Pandas lọc xong các cặp thực thể đồng xuất hiện từ tập Job thực tế.

##### 1. Tuấn Anh (KG Lead)

- Nghiên cứu tài liệu (Paper R&D): Đọc các bài báo khoa học, tài liệu về xây dựng đồ thị tri thức (Automatic KG Construction) nằm trong danh sách đã chuẩn bị. Chủ động tự tìm tòi và mở rộng thêm các tài liệu liên quan đến khâu trích xuất thực thể từ văn bản thô. Tập trung ghi chép các phương pháp bóc tách thực thể và liên kết quan hệ để áp dụng tư duy vào dự án.

- Phân tích & Ánh xạ dữ liệu thô: Nghiên cứu kỹ kiến trúc Schema v1 do Leader cung cấp. Đối chiếu với luồng dữ liệu trích xuất sẵn có của dự án để lập bảng Data Mapping Sheet dạng Excel thô: Xác định rõ từ khóa từ luồng trích xuất sẽ thuộc về cột Node nào (Skill, Tool, Certificate), và các trường thông tin nào thuộc về thuộc tính của Node JD/CV ID. Lên một dàn ý tài liệu tóm tắt lý thuyết (thay thế Seminar) dài tối đa 1 trang A4.

- Đầu ra yêu cầu: File báo cáo tóm tắt nội dung Paper KG tuần 1 (bao gồm phần tự mở rộng) + File tài liệu Mapping dữ liệu thô dạng Excel + Bản dàn ý cấu trúc nội dung tài liệu hướng dẫn.

##### 2. Được (AI R&D & Data Specialist)

- Nghiên cứu tài liệu (Paper R&D): Đọc các bài báo khoa học, tài liệu về chuẩn hóa danh pháp thực thể (Entity Alignment) từ danh sách đã chuẩn bị. Chủ động tự tìm kiếm thêm các nghiên cứu về tích hợp tri thức phân cấp vào hệ thống xử lý dữ liệu.

- Xử lý dữ liệu nền tảng:

  - Xử lý từ điển ESCO: Trích xuất mối quan hệ phân cấp từ dữ liệu ESCO gốc để chuẩn bị cho dữ liệu Edge IS_A_SUBSKILL_OF (Xử lý hoàn toàn trong môi trường Python và xuất file bảng).

  - Khai phá quan hệ bổ trợ (Compliment): Tiếp nhận nguồn dữ liệu kỹ năng trích xuất từ Job thực tế do Leader cung cấp. Dùng thư viện Pandas viết script đơn giản để đếm tần suất các cặp kỹ năng xuất hiện cùng nhau trong một tin tuyển dụng. Xếp hạng tần suất giảm dần để tạo nguồn dữ liệu cho Edge COMPLIMENT.

  - Thử nghiệm lọc trùng thô: Viết script ứng dụng thư viện thefuzz chạy thử trên tập mẫu nhỏ để đồng bộ các ký tự viết lỗi thô.

- Đầu ra yêu cầu: File báo cáo tóm tắt nội dung Paper KG tuần 1 (bao gồm phần tự mở rộng) + Script Python xử lý ESCO và đếm tần suất đồng xuất hiện + File dữ liệu trung gian dạng CSV chứa các cặp kỹ năng bổ trợ phục vụ sinh Edge.

##### 3. Dương (KG Researcher & Implementer)

- Nghiên cứu tài liệu (Paper R&D): Đọc các bài báo khoa học, tài liệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị và mô hình hóa dữ liệu (Graph Data Modeling) trên Neo4j từ danh sách đã chuẩn bị. Tự mở rộng tìm hiểu thêm các bài viết kỹ thuật thực tế về tối ưu hóa Neo4j cho người mới bắt đầu.

- Chuẩn bị môi trường hệ thống: Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j Desktop hoặc Neo4j Community lên máy cá nhân, đảm bảo mở cổng kết nối localhost thành công. Nghiên cứu cú pháp Cypher cơ bản để tạo Node thực thể bằng tay. Thiết kế logic xử lý dữ liệu ngoại lệ ở mức tối giản: Nếu thực thể trích xuất không có trong từ điển ESCO, chuẩn bị gán trực tiếp vào một node mặc định mang tên Unclassified_Skill để không làm gián đoạn luồng nhập liệu.

- Đầu ra yêu cầu: File báo cáo tóm tắt nội dung Paper KG tuần 1 (bao gồm phần tự mở rộng) + Ảnh chụp màn hình kết nối Neo4j thành công + Script lệnh Cypher (.cypher) nháp khởi tạo cấu trúc đồ thị cơ bản.

### TUẦN 2: TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ EMBEDDING & XỬ LÝ NHẬP CSV PHẲNG LÊN NEO4J

#### Mục tiêu cần đạt sau Tuần 2:

- Cả 3 thành viên hoàn thành vòng đọc thứ hai, chủ động đào sâu các tài liệu mở rộng chuyên sâu và nộp báo cáo đầy đủ.

- Được hoàn thành báo cáo đánh giá định lượng mô hình Embedding hiện có với tập dữ liệu kiểm thử Hard Negative; hoàn thiện script lọc trùng ký tự.

- Tuấn Anh & Dương chuyển đổi dữ liệu thành công ra file CSV cấu trúc và nạp toàn bộ các Node, Edge lên đồ thị Neo4j thông qua công cụ nạp tệp phẳng (LOAD CSV/Importer), đảm bảo thông luồng cấu trúc đồ thị.

##### 1. Tuấn Anh (KG Lead)

- Nghiên cứu tài liệu (Paper R&D): Nghiên cứu các tài liệu nâng cao chuyên sâu về ứng dụng thực tế của KG trong hệ thống tìm kiếm hoặc mô hình RAG (GraphRAG) từ danh sách đã chuẩn bị kết hợp tự tìm tòi nguồn tài liệu mở bên ngoài.

- Nạp dữ liệu đồ thị: Nghiên cứu cú pháp câu lệnh LOAD CSV của Neo4j và cấu hình các chỉ mục (INDEX) đơn giản trên trường ID của các Node để tăng tốc độ xử lý dữ liệu. Chịu trách nhiệm trực tiếp phối hợp cùng Dương nạp các file dữ liệu tuyển dụng ngang bằng công cụ nạp dữ liệu trực quan hoặc lệnh trực tiếp trên Neo4j Browser để tạo các Node thực thể và kết nối Edge require.

- Đầu ra yêu cầu: File báo cáo tóm tắt nội dung Paper KG tuần 2 (bao gồm phần tự mở rộng) + Tệp chứa các câu lệnh LOAD CSV đã thực thi + Ảnh chụp cấu trúc đồ thị thực tế trên Neo4j Browser chứng minh hệ thống đã nạp đầy đủ các Node tuyển dụng.

##### 2. Được (AI R&D & Data Specialist)

- Nghiên cứu tài liệu (Paper R&D): Đọc tài liệu liên quan đến các kỹ thuật đánh giá mô hình Embedding (Evaluation Frameworks) và xử lý lỗi ngữ nghĩa khó từ danh sách đã chuẩn bị; tự nghiên cứu sâu thêm các case-study thực tế về Hard Negative trong lĩnh vực tìm kiếm.

- Đánh giá Embedding (Trọng tâm cốt lõi): Sử dụng tập dữ liệu kiểm thử (Evaluation Dataset) có sẵn của hệ thống lớn. Viết script truyền các cặp câu khó (Hard Negatives) vào mô hình Embedding hiện có. Tính toán khoảng cách Cosine Similarity, lập thống kê chi tiết tỷ lệ mô hình bị lỗi ngữ nghĩa. Viết báo cáo đưa ra kết luận định lượng cho câu hỏi: Có cần thiết phải tiến hành fine-tuning mô hình Embedding hiện tại không? Hoàn thiện module lọc trùng ký tự cơ bản bằng Fuzzy Matching để làm sạch danh pháp kỹ năng thô.

- Đầu ra yêu cầu: File báo cáo tóm tắt nội dung Paper KG tuần 2 (bao gồm phần tự mở rộng) + File tài liệu báo cáo chuyên sâu (PDF/Markdown) đánh giá chi tiết bài toán Hard Negative và kết luận về Fine-tuning Embedding + Thư mục mã nguồn script lọc trùng ký tự.

##### 3. Dương (KG Researcher & Implementer)

- Nghiên cứu tài liệu (Paper R&D): Đọc tài liệu về ngôn ngữ truy vấn Cypher và tối ưu hóa hiệu năng câu lệnh từ danh sách đã chuẩn bị. Tự tra cứu, tìm tòi thêm các thủ thuật viết Cypher ngắn gọn, tối giản từ cộng đồng Neo4j.

- Tiền xử lý và nạp dữ liệu từ điển: Viết script Python (Dùng Pandas) tiếp nhận dữ liệu từ module lọc trùng của Được và nguồn trích xuất thô. Chuyển đổi và xuất toàn bộ cấu trúc dữ liệu này thành các file CSV phẳng dạng bảng chuẩn định dạng Node và Edge riêng biệt. Chịu trách nhiệm chính trong khâu nạp các file CSV chứa quan hệ ngữ nghĩa dọc (IS_A_SUBSKILL_OF) và quan hệ mở rộng xu hướng thị trường (COMPLIMENT) do Được cung cấp lên đồ thị Neo4j.

- Đầu ra yêu cầu: File báo cáo tóm tắt nội dung Paper KG tuần 2 (bao gồm phần tự mở rộng) + Script Python xuất dữ liệu ra file CSV phẳng trung gian + Các file CSV dữ liệu đồ thị hoàn chỉnh.

### TUẦN 3: HIỆN THỰC HÓA LOGIC MATCHING TRỰC TIẾP & ĐỐNG GÓI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

#### Mục tiêu cần đạt sau Tuần 3:

- Cả 3 thành viên nộp phần báo cáo tổng kết lý thuyết, hoàn thành toàn bộ nội dung nghiên cứu từ danh sách chuẩn bị và phần tự tìm tòi mở rộng rộng rãi.

- Dương viết xong câu lệnh Cypher thực hiện phép tính giao điểm (Intersection Count) trực tiếp giữa CV và JD, xuất thành công file bảng điểm xếp hạng để chứng minh luồng chạy ổn định.

- Tuấn Anh hoàn thiện toàn bộ văn bản tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống ngắn gọn (1-2 trang) để nghiệm thu công việc.

- Được đóng gói hoàn chỉnh cấu phần mã nguồn làm sạch dữ liệu.

##### 1. Tuấn Anh (KG Lead)

- Nghiên cứu tài liệu (Paper R&D): Đọc phần tài liệu về hướng đi tương lai của hệ thống đồ thị tri thức trong quản trị dữ liệu lớn từ danh sách đã chuẩn bị kết hợp thông tin tự đúc kết qua quá trình làm dự án thực tế.

- Đóng gói hệ thống & Bàn giao tài liệu: Rà soát lại cấu trúc đồ thị trên Neo4j sau khi nạp để đảm bảo không phát sinh lỗi dữ liệu. Tập trung viết và hoàn thiện Văn bản tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống (Dài 1-2 trang Markdown/Word, bao gồm: Sơ đồ Schema đồ thị v1 của Leader, danh sách các câu lệnh LOAD CSV đã dùng để nạp dữ liệu, và đoạn lệnh Cypher thực hiện Matching thô để bàn giao cấu phần). Tổng dọn dẹp kho lưu trữ mã nguồn chung của nhóm.

- Đầu ra yêu cầu: File báo cáo tóm tắt nội dung Paper KG tuần 3 + File văn bản hướng dẫn vận hành hệ thống hoàn chỉnh + Kho lưu trữ mã nguồn tổng thể của cấu phần KG được sắp xếp gọn gàng.

##### 2. Được (AI R&D & Data Specialist)

- Nghiên cứu tài liệu (Paper R&D): Đọc tài liệu về bảo trì dữ liệu và tiến hóa đồ thị từ danh sách đã chuẩn bị, tự tìm kiếm thêm các giải pháp tối ưu cho việc cập nhật từ điển tĩnh.

- Đóng gói module kỹ thuật: Tiến hành tối ưu hóa, dọn dẹp các đoạn mã nguồn xử lý lọc trùng ký tự cơ bản và script bóc tách cấu trúc dữ liệu phân cấp từ điển ESCO thành các hàm Python (def) chuẩn hóa, rõ ràng. Viết file hướng dẫn ngắn (README.md) đính kèm mô tả cách chạy độc lập module làm sạch này.

- Đầu ra yêu cầu: File báo cáo tóm tắt nội dung Paper KG tuần 3 + Thư mục mã nguồn đóng gói module làm sạch dữ liệu hoàn chỉnh kèm file tệp hướng dẫn sử dụng kỹ thuật (README.md).

##### 3. Dương (KG Researcher & Implementer)

- Nghiên cứu tài liệu (Paper R&D): Đọc tài liệu về các thuật toán so khớp đồ thị cơ bản (Graph Matching Baselines) từ danh sách đã chuẩn bị, kết hợp chủ động tìm tòi các phương pháp đối sánh dữ liệu dạng bảng tương đương.

- Lập trình thuật toán Matching thô trên đồ thị: Viết một câu lệnh truy vấn Cypher thực hiện thuật toán Graph-based CV-JD Matching thô: Sử dụng phép tính giao điểm đơn giản để đếm số lượng từ khóa kỹ năng, công cụ, chứng chỉ trùng khớp trực tiếp giữa CV ứng viên và tin tuyển dụng JD. Gọi câu lệnh truy vấn này từ một script Python thô, chạy thử nghiệm trên tập dữ liệu mẫu và xuất toàn bộ kết quả điểm số thu được ra một file bảng điểm định dạng chuẩn (.csv hoặc .xlsx) hiển thị thứ hạng ứng viên từ cao xuống thấp để chứng minh hệ thống đã thông luồng ổn định tuyệt đối và không bị crash code.

- Đầu ra yêu cầu: File báo cáo tóm tắt nội dung Paper KG tuần 3 + File tệp dữ liệu bảng điểm xếp hạng CV-JD Matching chạy thực tế từ hệ thống MVP + Mã nguồn script Python thực thi lệnh Cypher tính toán điểm số trùng khớp trực tiếp hoàn chỉnh.